御嵩町文書管理・電子決裁システム導入及び運用保守業務

委託仕様書

令和８年７月

目  次

１ 業務の概要	1

(1) 目的	1

(2) 業務期間	1

(3) 基本方針	1

(4) 入札参加資格	2

(5) 業務範囲	3

(6) スケジュール概要	3

(7) 提出書類等	4

２ システム要件	4

(1) 基本情報（令和８年６月１日現在）	4

(2) システム方式	5

(3) 環境要件	5

(4) ネットワーク要件	5

(5) 想定業務量・データ容量	5

(6) 信頼性要件	6

(7) セキュリティ要件	6

(8) 機能要件	6

(9) システム構築及び調整	7

３ 導入・稼働準備	7

４ 運用保守	8

(1) 基本的事項	8

(2) ソフトウェア保守	9

(3) 障害等対応	9

(4) 運用支援	10

５ その他	10

(1) 資料等の貸与	10

(2) 権利の帰属	10

(3) 情報セキュリティの確保	11

(4) 是正処置等	11

(5) データの移行	11

(6) その他	11

１ 業務の概要

(1) 目的

御嵩町（以下「町」という。）では現在、回議や保管などで紙媒体を主体とした文書事務を行っているが、意思決定や文書の整理に時間が掛かる等の課題がある。さらに、温室効果ガス排出抑制の一環として行っている紙使用量の削減についても取組を強化する必要がある。

そこで、文書管理機能を含む電子決裁システムを導入し、収受・作成から廃棄までの行政文書のライフサイクルを電子的にシステム上で一元的に管理することにより、意思決定の迅速化、事務の効率化及び適正化並びにペーパレス化による紙使用量の削減及び情報公開に係る町民の利便性の向上の実現を目的とする。

(2) 業務期間

①　導入業務 契約締結日の翌日から令和９年１月31日まで

②　運用保守業務 令和９年２月１日から令和13年３月31日まで（50か月）

（地方自治法第234条の３に基づく長期継続契約）

(3) 基本方針

文書管理・電子決裁システムは、次の基本方針により導入する。

①　導入形態

導入形態についてはSaaS（Software  as  a  Service）型のクラウドサービスとし、本仕様書に記載する安全性、信頼性、可用性、拡張性、システム障害時における業務への影響等を考慮した対策が講じられていること。

②　システム構築

システムの構築に当たっては、安全な構築と安定した運用を実現し、今後のバージョンアップ等に柔軟に対応できるよう、カスタマイズは行なわず、文書管理・電子決裁がパッケージ（以下「公文書管理パッケージ」という。）となっているシステムの標準機能を利用した運用を基本とする。

③　システムの運用方針

システムの導入後は、事務処理を原則電子決裁によるものとするため、電子決裁が紙決裁よりも便利であることを職員が実感できる操作性・効率性が求められる。また、従来の事務処理方法に縛られることなく、業務そのものを電子決裁の導入を機に見直すことも検討する。

一方、起案に係る文書については、電子化することが困難なものが含まれる場合も想定されるため、従前どおりの紙文書による押印決裁、起案文書の電子決裁と紙資料の回付を併用した決裁に対応できることが必須となる。また、電子文書、紙文書の別にかかわらず、文書のライフサイクルに応じた公文書の管理（収受、作成、保存、廃棄など）について、システムを活用し、より適切に行っていく。

①　操作性

パソコン操作に不慣れな職員においても、各自の文書処理状態から簡単な操作で目的の機能に到達して効率的に使用できる、ユーザビリティの高いシステムであること。

②　機能性

文書の収受・起案、電子決裁、文書分類の管理、保存文書の時限管理、各種帳票の印刷機能など、意思決定プロセスの効率性・迅速性の向上、文書管理の効率性・確実性の向上を可能とする機能性の高いシステムであること。

③　拡張性

将来的な機能の追加、拡張にシステムリソースの拡張を含め柔軟に対応できるシステムであること。

④　メンテナンス性

組織改編や人事異動等に伴う職員情報のメンテナンスにおいてデータの一括取り込みが可能であるなど、システム管理者の負担を軽減できるシステムであること。

⑤　他自治体等への導入実績

国、県、町と同規模自治体以上の他の自治体において導入実績があり、参考にできる運用事例の蓄積があるシステムであること。

(4) 入札参加資格

以下に示す①～③を全て満たすこと。

①　岐阜県内又は愛知県内に営業所等を有すること。

②　本業務で活用する公文書管理パッケージの導入実績として５団体以上あること。

③　組織として、以下の認証を取得していること。

・ISMS（ISO/IEC 27001:2022 / JIS Q 27001:2025）認証

・PMS（JIS Q 15001）プライバシーマーク

(5) 業務範囲

本システムの調達では、LGWAN－ASP方式での調達を想定しており、求める機能を実装するサービスの構築、データセットアップ及び運用保守を範囲とする。

①　システム環境

LGWAN－ASP方式

②　システム環境構築

本サービスの提供にあたり、稼働に必要なシステム環境（サーバー、ソフトウェア、ライセンス等）は、すべてクラウドサービス（SaaS）側で具備されていること。

③　システム初期設定

本システム稼働に必要となる各種コード入力やパラメータ設定、所属、職員情報等のマスタデータの作成・登録については、町と受注者とで協議しながら作成・登録を行う。町が作成・登録を行う場合にはデータの確認など必要な支援を行うこと。なお、初期設定に必要となる所属、職員情報等のデータについては、町が準備する。

ファイルレイアウト等については、別途協議する。

④　クライアントの環境設定

本システムの導入に当たり、クライアント端末へのWebブラウザ以外の特別なソフトウェアを必要としないこととする。

また、他のシステムの動作・連携への悪影響を及ぼさないこと。

⑤　導入・稼働準備

本システムを導入・稼働するに当たり、工程管理、研修用資料作成を実施すること。詳細については、「３ 導入・稼働準備」を参照すること。

⑥　メール連携

本システムを導入・稼働するに当たり、SMTP/POP方式のメールサーバーと連携し、受信したメールの収受登録ができること。

⑦　その他

システム導入に伴うネットワーク機器の設定変更に係る費用は、本業務には含まないことを原則とする（契約締結時に別途協議する。）。

また、本システムの引渡しは、システムを構成する環境設定を完了し、本番稼働できる状態とする。

(6) スケジュール概要

①　契約締結後～令和９年１月31日（準備期間）

構築内容、運用方針の決定、システム構築及び導入、仮稼働

②　令和９年２月１日～ 本稼働

(7) 提出書類等

本システムの調達に伴い、契約締結後、受注者が作成・提出すべき書類は、次の表のとおりとするが、町が作成を不要と認めた書類については、省略できるものとする。

なお、提出物は電子データで提出することとし、ファイル形式は別途協議するものとする。

|  | 提出書類 | 作成書類の内容 | 納入時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 業務計画書 | 業務概要、業務工程、業務体制組織図、責任者・担当者一覧表を含む。 | 契約後２週間以内 |
| ２ | 議事録 | 導入時の会議及び打合せに関する議事録及び関連資料 | 実施後速やかに |
| ３ | 環境設定シート | 各種コード、パラメータ設定 | 仮稼働前 |
| ４ | 研修用資料 | 職員及び管理者向け研修用資料、e‐ラーニング教材 | 仮稼働前 |
| ５ | 各種マニュアル | システム運用マニュアル、システム操作マニュアル （管理者用・職員用） | 仮稼働前 |
| ６ | 保守サポート体制 | 運用開始後の連絡先一覧 | システム本稼働前 |
| ７ | 運用関連資料 | 障害報告書、作業計画書、作業結果報告書 | 運用開始後随時 |

２ システム要件

(1) 基本情報（令和８年６月１日現在）

①　自治体規模

ア　住民基本台帳人口　17,135人

イ　職員数 200人

ウ　組織数 課相当数　16

②　クライアント端末

ア　OS　Windows10、11 以上

イ　Webブラウザ Microsoft Edge

ウ　文書作成編集 Microsoft office 2021 以上、Microsoft 365

エ　その他インストールされているソフト

(2) システム方式

Webアプリケーション方式

(3) 環境要件

①　操作処理及び更新時間において、レスポンスが一定の速度であること。なお、利用職員の同時接続数や利用帯域、同規模自治体の導入事例等を考慮すること。オンラインレスポンスタイムは、通常時の大量データを扱わない処理において、おおむね３秒以内であること。

②　データセンターについては、次に掲げる条件を全て満たし、セキュリティ対策及び安全性等が十分に確保されていること。

  - ISMAPに登録された日本国内のデータセンターを活用すること。

  - 障害発生時にも当初報告から復旧に至るまでの連絡体制が構築できること。

  - 大規模災害に備えて、リモートバックアップ用に異なる同レベルのデータセンターを準備できること。

(4) ネットワーク要件

- LGWANと接続する既存ネットワーク及び庁内LANを活用できること。

- ネットワーク層通信プロトコルは、原則TCP／IP とすること。

- システム構築に当たり、既存ネットワークとの接続に際して、原則的に既存ネットワークに影響を与えないようにするため、町及び既存ネットワーク保守業者と連携し、十分な確認の上で作業を行うこと。また、既存ネットワークに変更が発生する場合は、既存ネットワーク保守業者が対応するための支援を行うこと。

- 本サービスを利用するための管理者アカウントおよび一般利用者アカウントを適切に発行・管理できる機能を有すること。

(5) 想定業務量・データ容量

本システムの稼働に想定される業務量は、以下のとおりとする。受注者は、以下に示す想定業務量及び電子決裁率の高い同規模自治体における導入実績等を参考に、利用者や文書量の増加等を想定した上で、必要十分なデータ容量を確保すること。

① 利用者（予定）

利用者数：200名以下

② 公文書

本町と同規模自治体の導入事例等により想定すること。

(6) 信頼性要件

本システムの運用においては、次の信頼性を確保すること。

①　可用性

本システムの運用時間は、開庁時間以外の夜間、祝休日等を含む原則24時間365日とする。ただし、電気設備法定点検等の計画停電及びシステムメンテナンスにおけるシステム停止時間等は、除くものとする。

②　データバックアップ

ア　データベースサーバ、ファイルサーバのストレージは、データを複数複製して

保持すること。また、各サーバのシステム、データベースサーバ及びファイル

サーバのデータは、日次でバックアップ（バックアップデータは７世代保持）

し、さらに、異なるデータセンターに日次でリモートバックアップ（バックアップデータは３世代保持）を行うこと。

イ　データバックアップは可能な限りメンテナンスフリーとなる方法とすること。

ウ　リストアについて対策を講じ、リストアが必要な場合は、直ちに復元が可能な

体制を整備すること。

③　冗長性

本システムの突発的な障害発生時のサービス継続のため、冗長対策として本サービスを構成する各サーバ等は、複数のサーバで構成し、複数のデータセンターに分散配置した負荷分散型の冗長構成とすること。また、分散配置したサーバの故障監視や自動復旧などの対策によってシステムが停止する可能性を極力低減し、業務の継続性を高めること。

(7) セキュリティ要件

- ユーザID、パスワード認証によりログインユーザの権限に応じたアクセス制限を行い、処理権限のない業務の実行を防止すること。

- システム認証後の操作履歴（アクセスログ、操作ログ）のシステム管理者による確認が可能であること。

- システムで管理する情報は暗号化をしていること。

(8) 機能要件

別紙「機能要件一覧表」のとおり

(9) システム構築及び調整

- 本サービスの提供にあたり、稼働に必要なシステム環境（サーバー、ソフトウェア、ライセンス等）は、すべてクラウドサービス（SaaS）側で具備されていること。

- 提供するクラウドサービスにおいて、本町が本稼働を行うために必要となる
環境設定（テナント設定）、各種パラメータの設定、および調整作業を行うこと。

- バックアップや人的操作が不要な処理は、夜間に自動処理を実行するなど職員の運用負荷の低減を図ること。その際、自動実行時の異常終了などにより、業務に支障を来すことのないような措置を施すこと。

- 本稼動に際しては、選択したパラメータの設定に基づくテストを実施すること。

３ 導入・稼働準備

工程管理

①　システムの本稼働に至るまでの期間において、本システム導入を確実かつ円滑に遂行できる実施人員体制として、以下の要員を配置しなければならない。

ア　プロジェクト責任者

（本業務に類する業務の経験を７年以上有する者であって、本業務の受託者側の責任者となるものをいう。）

イ　プロジェクトリーダー

（本業務に類する業務の経験を５年以上有する者であって、本業務全体の進捗管理を行うとともに、システム設計リーダー及びサービス提供リーダーからの報告を受け、状況に応じて業務内容を指示するものをいう。）

ウ　システム設計リーダー

（本業務に類する業務の経験を２年以上有する者であって、本業務の内容や方法等を本町担当者と協議するものをいう。）

エ　サービス提供リーダー

（本業務に類する業務の経験を２年以上有する者であって、本業務の内容や方法等を本町担当者と協議するものをいう。）

②　導入準備におけるプロジェクト責任者は、本業務全体を十分に管理可能な者とし、導入準備を推進する体制において他自治体等において同等規模の案件を経験している者、また、システムの内容について詳細な知識を持つ者を従事させること。

③　町は、従事者のうち導入準備の推進に当たり不適当と認める者があるときは、受注者に対してその交代又は必要な措置を求めることができることとする。

④　導入準備において生じた従事者の災害について、町は何ら責任を負わないものとする。

⑤　本仕様書の内容を熟慮した上で、システム本稼働に至るまでの導入等のフェーズ毎に詳細なスケジュールを立案し、町の了解を得ること。

⑥　パラメータ等、各種設定に当たっては、町との連絡や調整を密に行い、デモ機を使用するなどしてそのイメージや処理結果を分かりやすく説明した上で、了解を得ながら対処すること。

⑦　工程を適切に管理するため、受注者主体により、定期的に進捗報告や懸案事項の協議を行う会議を開催すること。また、重要事項については、議事録の作成等により、認識相違の排除に努めること。

⑧　工程管理において懸案事項及び問題が発生した場合は、速やかに町と協議し、事態の是正に当たること。

４ 運用保守

(1) 基本的事項

①　受注者は、本システムに係る全ての構成要素についての連絡窓口となり、問合せや障害対応に対する円滑なサポート体制を整備すること。

②　保守対応は、受注者による即時対応を原則とし、保守契約対象の一切の費用（技術料、出張料等）は、受注者が負担すること。

③　システムに係る運用サービスの提供時間は、下表のとおりとする。夜間や休日等におけるシステム停止を伴うような重大な障害発生時においては、時間外であっても電話等による一次受付（コールセンター等）が可能な体制を有し、速やかに復旧に向けた初動対応を行えること。なお、各利用者からの問合せ等については、町の運用管理担当者で取りまとめの上、受注者に問合せを行うものとする。

| 方法 | 提供時間 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 利用方法に関するもの | 平日（※） 午前８時30分から午後６時まで | メール |
| 障害発生に関するもの | 平日（※） 午前８時30分から午後６時まで | メール又は電話 |
|  | 上記以外 （平日18：00～翌8：30、土・日・祝日） | 電話又はFAX |

（※）平日：土・日・祝日及び年末年始を除いた日

④　運用保守担当者に変更がある場合は、町の運用に支障のないように対応すること。

⑤　調達した機器及びアプリケーションその他付随するソフトウェア及び運用を含む町の環境との接続におけるQ&Aに真摯に対応すること。

⑥　臨時保守を行う場合には、必要な準備期間を見込んだ期日にあらかじめシステム管理者へ通知すること。

⑦　クラウドサービスを構成するインフラ設備に障害が発生した場合であっても、
冗長化された環境等により、速やかにサービスが復旧・継続できる対策が講じられていること。

⑧　契約締結後、受注者は、運用保守に係るSLO（サービスレベル目標値）を提示すること。

(2) ソフトウェア保守

- 保守の範囲は、OSを始め調達物件に含まれる全てのアプリケーション（SaaS型にあっては利用環境）とし、電子メールなどの手段を効果的に活用して、速やかに保守対応を行うこと。

- メーカー各社において脆弱性が発見された場合、受注者は、十分な検証を行い、必要に応じて脆弱性対応修正プログラムを適用し、常にセキュリティ水準を高く保つこと。

- パッケージソフトにおいて技術的不具合が発見された場合、受注者は、当該事象が業務に影響を及ぼす範囲を分析・報告し、直ちに不具合修正プログラムの開発や適用などの対応を行うこと。

- 法制度の改正やパッケージソフトのバージョンアップ等への必要な対応は、大規模なものを除いて、標準で対応すること。

(3) 障害等対応

- 障害が発生したときは、障害内容を確認し、速やかに対応を実施すること。また、受注者において障害の発生を検知した場合は、速やかに町へ報告すること。

- 重大な問題の場合は、原因を特定し、町に確認した上で、問題解決に向けた対処を実施すること。

- ソフトウェア及びシステム上の保有データについては、バックアップデータからのリカバリや復旧操作が可能な状態とし、障害が発生した場合は、速やかに復旧作業を行うこと。なお、システムの不具合等によりデータの論理的破損が生じ、データ補正作業が必要となる場合は、影響範囲を特定し、試験を実施した上で修正作業を行い、復旧するまでの作業内容を管理し、復旧したことを確認した上で、一連の障害対応を取りまとめて報告すること。

- 自然災害等により早期のサービス復旧が困難な場合は、町と協議の上で対応すること。

- 障害発生や復旧の連絡はSLOに則り、事象発生後の一定時間内に報告する体制を整備すること。（例：平日8：30～18：00に異常検出した場合30分以内）

(4) 運用支援

- 本システムの障害対応の報告等を行うこと。また、運用方法の改善につながる指標を統計機能等から月次で確認する機能があること。

- サービスに対して定期的にバージョンアップ等による機能追加、機能改善を行い、その情報を町に提供すること。

５　その他

(1) 資料等の貸与

- 受注者は、町に対して本業務に必要な機器、データ、記録媒体その他本業務に係る資料（以下「資料等」という。）の貸与を要請できるものとし、町がその必要性を認めた場合には、当該資料等を受注者に貸与する。

- 受注者は、町から資料等の貸与を受け、本業務が完了するまでの間は、資料等の授受及び搬送時を含め、善良なる管理者の注意義務をもって当該資料等を管理及び保全に努めること。

- 受注者は、町の求めがあったとき、又は本業務を完了したとき、並びに本業務の履行のために必要がなくなったときは、速やかに当該資料等（複製した場合は複製物を含む｡）を返還又は廃棄すること。

- 受注者は、町から貸与及び提供された資料等を、本業務の目的外に使用又は第三者に提供しないこと。

- 受注者は、町から貸与及び提供された資料等を、町に無断で複写又は複製しないこと。

(2) 権利の帰属

①　本業務に係る成果品に関する著作権（著作権法（昭和45年法律第48号）第21条から第28条に定める権利をいう。）及び所有権は、全て町に帰属するものとする。ただし、受注者が権利を有していた受注者固有の知識、技術に関する権利等が成果品に含まれている場合にあっては、当該知識権利は、受注者に留保されるものとし、受注者がこれらを利用し成果品に類似した製品等を作成することを妨げない。

②　受注者は、成果品が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保障し、万が一、第三者からの権利侵害に関する訴えが生じた場合には、受注者の責めにおいて解決すること。

(3) 情報セキュリティの確保

- 本業務に関して知り得た情報（周知の情報を除く。）は、本件の目的以外の利用又は第三者への開示若しくは漏えいをしてはならないものとし、受注者は、そのために必要な措置を適切に講じること。

- 個人情報の保護については、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）の規定を遵守すること。

- 受注者は、本業務を履行するに当たり、本仕様書及び町が定める情報セキュリティポリシー、国等が発出する情報セキュリティに関するガイドライン等を遵守するとともに、最新の情報セキュリティに関する技術を投入し、最大限、情報セキュリティの確保に努めること。

- 受注者は、本業務の従事者に対して、情報セキュリティの重要性を認識させ、故意又は過失による情報の漏えい防止等を徹底させるため、あらゆる機会を通じ絶えず教育及び訓練を行うこと。

- 万が一、情報の漏えいが生じた場合は、直ちに町に報告することとし、対応について協議すること。

- 契約満了又は終了時にデータを消去すること。

(4) 是正処置等

- 本仕様書等との不一致又は不具合が引き渡し完了後に発見された場合は、協議の上、受注者は無償で是正処置を行うこと。

- 納入する全ての物品及びこれに伴う全ての作業について、機器等の製造者の如何にかかわらず、受注者が最終的な責任を負うこと。

(5) データの移行

業務期間の完了後、他社のシステムに変更となる場合にあっては、町の業務に支障が生じないように円滑なデータ移行を行うため、移行先システムのベンダーとの調整、移行作業について誠実に対応すること。また、当該移行作業に当たり、新たに費用が生じる場合にあっては、別途提示すること。

(6) その他

本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、速やかに受注者と町で協議の上、決定するものとする。

なお、本業務委託は、地方自治法第234条の３に定める長期継続契約に該当するため、翌年度以降に、当該業務委託に係る歳出予算が減額又は削除された場合、発注者は本業務委託契約を変更又は解除することができる。この場合における受注者への損害賠償金の支払いについては、発注者と受注者が協議の上、定めるものとする。